| # Fecha | # 17/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Pablo Carrasco | Estudiante (Front-end y Experiencia de usuario) | Si |
| Benjamin Ascencio | Estudiante (Back-end y Datos) | SI |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Lógica de Servidor para Gestión de Agendas | Semana 7 y 8 | https://youtu.be/EFe2z36KhCo |
| Interfaz Web SOME: Apertura de Agendas | Semana 8 y 9 | https://youtu.be/EFe2z36KhCo |
| Módulo Web de Ventanilla Presencial | Semana 9 y 10 | https://youtu.be/EFe2z36KhCo |
| Interfaz Web de Validación e Identificación (RUT) | Semana 8 y 9 | https://youtu.be/EFe2z36KhCo |

# Observaciones al avance

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |